ACTIVIDAD FINAL

TRABAJO PRESENTADO POR:

Aprendiz

ANGELICA ROCIO RODRIGUEZ JIMENEZ.

PRESENTADO A:

CESAR AUGUSTO HIDALGO.

Semillero JAVA

NTT DATA

2022

| NOMBRE | CONOCIMIENTO | CARGO | DISPONIBILIDAD | ROL | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cesar Hidalgo | Desarrollo, conocimiento y crecimiento en negocios | Representante de los stakeholders | Tiempo completo | Product owner | Es la persona principal, dueño del establecimiento, encargado del control de la gerencia general. |
| Angelica Rodriguez | Conocimiento en liderazgo. | Externo | Tiempo completo | Scrum Máster | Es la persona encargada de la organización general de cada evento, |
| Angelica Rodriguez | HTML, CSS y JAVA | Diseño web | Tiempo completo | Developer | Responsable del desarrollo de proyecto, conocimientos y habilidades en programación, para gestionar labores de su trabajo. |

| PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO | COMO | QUIERO | PARA | CONDICIONES | PIB | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN | SPRINT | ESTADO |
| PLATAFORMA DONDE SE PUEDA VERIFICAR LA INFORMACION DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA, DONDE SE PUEDA INGRESAR, MODIFICAR, VALIDAR Y MODIFICAR INFORMACION. | Usuario | Registrar la información de cada uno de los usuarios de los empleados del gimnasio “ISAY” | Ver información verídica y concreta de los productos y beneficios que se ofrecen. | Poder hacer inscripción virtual en el formulario, poder adquirir los planes con facilidad. | RF-1 | ALTA | 13 | 1 | Terminado |
|  | Coach | Verificar y validar de la agenda los horarios de las clases de cada uno de los usuarios… | Poder verificar la información registrada por cada uno de los usuarios, registro de clases, horarios y así mismo agendar rutinas. | Poder ver la información de cada uno de sus usuarios, así mismo poder modificar cada una de la información de su rendimiento diario, quincenal o mensual | RF-2 | ALTA | 13 |  | Terminado |
|  | Administrador | Verificar la información de quien tiene membresías activas, y quienes están con mensualidades al día, actualizaciones y demás. | Conocer la cantidad de usuarios con y sin membresía trimestral | Que cuente con login para la verificación de toda la información y validación de cada uno usuario. | RF-3 | A LTA | 13 |  | Terminado |

| Sprint Backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint# |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio |  |  |  | 7 de noviembre del 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duración |  |  |  | 8 dias |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO: SOFTWARE PARA GIMNASIO | TAREA | RESPONSABLE | PENDIENTE |  | EN PROCESO | TERMINADO | ESFUERZO ESTIMADO INICIAL | DIA (horas) |  |  |  |  |
| OBJETIVO DEL SPRINT |  |  |  |  |  |  |  | L | M | M | J | V |
| Como PO quiero una plataforma que me permita ver la informacion de todos los usuarios de igual manera podere modificar la informacion. | 1) Crear modulo para realizar diagramas 2)Crear modulo de login, donde pueda ver las modificaciones y verificaciones de los; Usuarios,coach y administradores. 3)Crear base para realizar conexión a la platafroma. | Angelica Rocio Rodriguez |  |  |  | X | 13 | 10 | 10 |  |  |  |
| Como usuario registrar mi informacion asi mismo como datos de contacto de emergencia y cambios en mi peso. | crear una plataforma donde se pueda registrar datos personales y datos de emergencia. Agendar hora y fecha de la clase. Crear modulo para conexión a base de datos. | Angelica Rocio Rodriguez |  |  |  | X | 13 |  |  |  | 10 |  |
| Como coach debo poder ver quien agenda clase y verificar la disponibilidad e informacion de usuarios. | Crear modulo para interfaz en la plataforma de gestión de registros el menu. Verificar la disposicion de de las clases.horas y datos de los usuarios. Actualizar los datos de cada uno de los usuarios a medida de sus cambios ( semanal,quincenal,mensual) | Angelica Rocio Rodriguez |  |  |  | X | 13 |  |  |  | 10 |  |
| Como administrador ver la informacion de cada uno de los usuarios y las clases de los coach de sus horarios y disponibilidades. | Verificacion de la informacion de cada usuario. Crear modulo para conexión a base de datos a MYSQL. )Crear modulo para testeo del software realizado. | Angelica Rocio Rodriguez |  |  |  | X | 13 |  |  |  |  | 10 |

INTERFAZ GRÁFICA CON GESTIÓN DE PROCESOS

| INICIO | PERFIL |  |  |  | CLASES | MEMBRESÍA | SALIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | USUARIO |  |  |  | Crossfit | BLACK |  |
|  |  |  |  |  | Boxing | Área de peso libre |  |
|  |  |  |  |  | Zumba | Invitar 5 amigos a entrenar al mes |  |
|  | ACTUALIZAR INFORMACION |  | PESO ACTUAL |  | Baile | Derecho al spa |  |
|  |  |  |  |  | Calistenia | Acceso a todas las áreas del gimnasio |  |
|  | COACH |  |  |  | Masa Corporal | SMART |  |
|  | FECHA |  |  | HORA | Nutrición | Área de peso libre |  |
|  |  |  |  |  |  | Acceso a todas las áreas del gimnasio |  |
|  | ADMINISTRADOR |  |  |  | Entrenamiento Inteligente | BLACK SIN PERMANENCIA |  |
|  | MEMBRESIAS ACTIVAS E INACTIVAS | INFORMACIÓN USUARIOS |  |  |  | Área de peso libre. Smart fit go |  |

COACH

XCCCCCCIJAIJOAFAJF

USUARIO

public class Gimnasio {
    private String usuario;
    private String membresias;
    private int horarios;
    
    public Gimnasio() {
    }

    public String getUsuario() {
        return usuario;
    }

    public void setUsuario(String usuario) {
        this.usuario = usuario;
    }

    public String getMembresias() {
        return membresias;
    }

    public void setMembresias(String membresias) {
        this.membresias = membresias;
    }

    public int getHorarios() {
        return horarios;
    }

    public void setHorarios(int horarios) {
        this.horarios = horarios;
    }
}

public class Usuario extends Gimnasio {

        private int id;
        private String usuario;
        private String contrasena;

        public Usuario() {
        }

        public int getId() {
            return id;
        }

        public void setId(int id) {
            this.id = id;
        }

        public String getUsuario() {
            return usuario;
        }

        public void setUsuario(String usuario) {
            this.usuario = usuario;
        }

        public String getContrasena() {
            return contrasena;
        }

        public void setContrasena(String contrasena) {
            this.contrasena = contrasena;
        }
    }

public class Coach extends Gimnasio {

        private int id;
        private String usuario;
        private String contrasena;

        public Coach() {
        }

        public int getId() {
            return id;
        }

        public void setId(int id) {
            this.id = id;
        }

        public String getUsuario() {
            return usuario;
        }

        public void setUsuario(String usuario) {
            this.usuario = usuario;
        }

        public String getContrasena() {
            return contrasena;
        }

        public void setContrasena(String contrasena) {
            this.contrasena = contrasena;
        }
    }

public class Administrador extends Gimnasio {


        private int id;
        private String usuario;
        private String contrasena;

        public Administrador() {
        }

        public int getId() {
            return id;
        }

        public void setId(int id) {
            this.id = id;
        }

        public String getUsuario() {
            return usuario;
        }

        public void setUsuario(String usuario) {
            this.usuario = usuario;
        }

        public String getContrasena() {
            return contrasena;
        }

        public void setContrasena(String contrasena) {
            this.contrasena = contrasena;
        }
    }

}}

public abstract Membresia  {

private int id;
private String TipoMembresia;

public Usuario(int id, String, TipoMembresia) {
        this.id = id;
        this,TipoMembresia = TipoMembresia;
        }

public int getId() {
        return id;
        }

public void setId(int id) {
        this.id = id;
        }

public String getUsuario() {
        return usuario;
        }

public void setUsuario(String usuario) {
        this.usuario = usuario;
        }

public String getContrasena() {
        return contrasena;
        }

public void setContrasena(String contrasena) {
        this.contrasena = contrasena;
        }
        }

public class Agenda{
    private int fecha;
    private String HorarioClase;

    public Agenda() {
    }

    public int getFecha() {
        return fecha;
    }

    public void setFecha(int fecha) {
        this.fecha = fecha;
    }

    public String getHorarioClase() {
        return HorarioClase;
    }

    public void setHorarioClase(String horarioClase) {
        HorarioClase = horarioClase;
    }
}

public String getCedula() {
        return cedula;
    }

    public void setCedula(String cedula) {
        this.cedula = cedula;
    }

    public String getTipoDeAccesorio() {
        return TipoDeAccesorio;
    }

    public void setTipoDeAccesorio(String tipoDeAccesorio) {
        TipoDeAccesorio = tipoDeAccesorio;
    }
}

public  class Servicio  {

    private int id;
    private  String programa;





    public Servicio() {
    }

    public Servicio(int id, String programa) {
        this.id = id;
        this.programa = programa;

    }

    public String getId() {
        return Id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public double getPrograma() {
        return programa;
    }

    public void setPrograma(String programa) {
        this.programa = programa;
    }

}

public class Horario {

    private String dia;
    private String mes;
    private String año;

    //Constructor por defecto
    public Horario() {
    }

    //Constructor con parámetros
    public Horario(int dia, int mes, int año) {
        this.dia = dia;
        this.mes = mes;
        this.año = año;


    }

    public String getDia() {
        return dia;
    }

    public void setDia(String dia) {
        this.dia = dia;
    }

    public String getMes() {
        return mes;
    }

    public void setMes(String mes) {
        this.mes = mes;
    }

    public String getAño() {
        return año;
    }

    public void setAño(String año) {
        this.año = año;
    }
}